|  | УТВЕРЖДАЮ Управляющий делами Президента Российской Федерации ________________ В.И. Кожин « » июня 2010 года |
| --- | --- |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ |
| НАИМЕНОВАНИЕ АУКЦИОНА | Открытый аукцион на право заключить государственный контракт на завершение работ по реконструкции служебно-жилого здания федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «РИА Новости» во Французской Республике по адресу: г. Париж, ул. Катру, 14 (строительно-монтажные работы) |
| НОМЕР АУКЦИОНА | АО-УД-9/01-2010 |
| Государственный ЗАКАЗЧИК | Управление делами Президента Российской Федерации |
| ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК | ФГУП "Госзагрансобственность" |
| Москва 2010 |

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Раздел I. Информационная карта аукциона. |  |
| Информационная карта | 3 |
| Раздел II. Общие условия проведения аукциона. |  |
| 1. Общие сведения | 11 |
| 2. Документация об аукционе | 13 |
| 3. Подготовка заявки на участие в аукционе | 16 |
| 4. Подача заявки на участие в аукционе | 19 |
| 5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе | 21 |
| 6. Проведение аукциона | 23 |
| 7. Заключение государственного контракта | 26 |
| 8. Признание аукциона несостоявшимся | 29 |
| 9. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа | 31 |
| Раздел III. Приложения. Образцы форм и документов для заполнения участниками заказа |  |
| Форма заявки на участие в аукционе | 32 |
| Форма описи документов | 34 |
| Форма предложения о выполнении работ | 35 |
| Форма Анкеты участника размещения заказа | 36 |
| Форма доверенности на уполномоченное лицо | 37 |
| Проект государственного контракта | 38 |
| Раздел IV. Техническая часть | 55 |
| Технический паспорт |  |
| Технические условия на проектирование |  |
| Общая пояснительная записка, чертежи и планы |  |
| Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) |  |
| Прайс-листы на стоимость машин и механизмов, материалов и оборудования |  |

# РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

|  | Государственный заказчик |
| --- | --- |
| Управление делами Президента Российской Федерации. Адрес: Никитников пер., д.2 , п.5, г. Москва, 103132. Контактное лицо: Ларин Александр Юрьевич. Тел. (495) 606-23-39, Факс. (495) 606-60-83 Яиров Сергей Витальевич. Тел. (495) 606-25-40, Факс. (495) 606-60-83 Кузнецов Алексей Михайлович. Тел. (495) 606-39-62, Факс (495) 606-60-83 Электронная почта: sobolev_vf@gov.ru |
|  | Заказчик |
| ФГУП "Госзагрансобственность" Управления делами Президента Российской Федерации. Адрес: Большой Черкасский пер., д. 11, г. Москва, 109012. Контактное лицо: Нечаев Вадим Александрович. Тел. (495) 606-77-30 |
|  | Вид и предмет аукциона |
| Открытый аукцион № АО-УД-9/01-2010 на право заключить государственный контракт на завершение работ по реконструкции служебно-жилого здания федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «РИА Новости» во Французской Республике по адресу: г. Париж, ул. Катру, 14 (строительно-монтажные работы). |
|  | Место, условия и сроки выполнения работ |
| Место выполнения работ: Французская Республика по адресу: г. Париж, ул. Катру, 14. Условия выполнения работ: в соответствии с технической частью (Раздел IV) документации об аукционе. Срок выполнения строительно-монтажных работ - 11 месяцев. |
|  | Начальная (максимальная) цена государственного контракта |
| Начальная (максимальная) цена государственного контракта на завершение работ по реконструкции служебно-жилого здания федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «РИА Новости» во Французской Республике по адресу: г. Париж, ул. Катру, 14 (строительно-монтажные работы), составляет 2 157 289 (два миллиона сто пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят девять) долларов США. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. |
|  | Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты |
| Источник финансирования - средства федерального бюджета. Форма оплаты - безналичный расчет. Валюта оплаты – российский рубль. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте государственного контракта, а именно: оплата за выполнение работ производится поэтапно по актам сдачи-приемки выполненных работ по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Авансирование не предусмотрено. |
|  | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к Участникам размещения заказа, осуществляющим выполнение работ по предмету аукциона |
| 1.7.1. Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства при выполнении работ по строительству, выданного саморегулируемой организацией. Состав разрешенной деятельности по вышеназванным свидетельствам должен соответствовать требованиям технической части документации об аукционе. 1.7.2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. 1.7.3. Выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ, относящихся к тем же группам, что и предмет аукциона, в объеме не менее 20 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта по одному из объектов капитального строительства. 1.7.4. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 1.7.5. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи или заявки на участие в аукционе; 1.7.6. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов |
| Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
|  | Предоставление документации об аукционе |
| Документация об аукционе в электронном виде размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и доступна бесплатно. На основании письменного заявления, поданного по адресу Государственного заказчика, документация об аукционе может быть представлена на бумажном носителе на следующий день с даты опубликования извещения о проведении открытого аукциона и размещения документации об аукционе на официальном сайте. |
|  | Разъяснение положений документации об аукционе |
| Запрос о разъяснении положений документации об аукционе направлять в Главное управление международного сотрудничества Управления делами Президента Российской Федерации письмом в адрес Государственного заказчика. |
|  | Формы заявки на участие в аукционе |
| Заявки на участие в аукционе подаются в виде бумажного документа по форме №1 Раздела III «Приложения» и в соответствии с требованиями подраздела «Подготовка заявки на участие в аукционе» Раздела II документации об аукционе. Заявка должна содержать опись документов по форме, представленной в Разделе III «Приложения». Заявка на участие в аукционе должна содержать документы, подготовленные по формам, представленным в Разделе III настоящей документации об аукционе в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона. |
|  | Документы, которые должны быть включены в заявку на участие в аукционе для подтверждения соответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в аукционе. |
| предложение о выполнении работ по предмету аукциона (по форме № 2); анкета Участника размещения заказа (по форме № 3); копии разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копии акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство (в порядке подтверждения требований по пункту 1.7.3.); платежное поручение, подтверждающее перечисление обеспечения заявки. |
|  | Документы, которые должны быть включены в заявку для подтверждения правоспособности Участника: |
| полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, выписка из ЕГРЮЛ или ее нотариально заверенная копия; копии допусков (свидетельств) на осуществление деятельности, являющейся предметом контракта; копии устава и официально зарегистрированных изменений к нему; документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление действий от имени Участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности). В случае если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка должна содержать также надлежащим образом оформленная доверенность на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа и подписанную руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (по форме №4). решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, и обеспечение исполнения обязательств по контракту являются крупной сделкой. В заявке на участие в аукционе декларируется: непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки заявки на участие в аукционе; отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Оформление заявки на участие в аукционе |
| Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр и одну копию заявки на участие в аукционе, каждый из которых подшивается в отдельный том и помечается «Оригинал» или «Копия». Оригинал и копия заявки на участие в аукционе помещается в один конверт. Конверт запечатывается по усмотрению Участника размещения заказа. |
| На конверте и на титульном листе тома с заявкой на участие в аукционе указывается следующая информация: «Управление делами Президента Российской Федерации. Главное управление международного сотрудничества. Заявка на участие в открытом аукционе № АО-УД-9/01-2010 на право заключить государственный контракт на завершение работ по реконструкции служебно-жилого здания федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «РИА Новости» во Французской Республике по адресу: г. Париж, ул. Катру, 14 (строительно-монтажные работы), а также наименование Участника размещения заказа и его почтовый адрес. Подробные требования к оформлению заявки в виде бумажного документа изложены в подпункте 3.6.3. Раздела II документации об аукционе. |
|  | Место подачи заявок на участие в аукционе |
| Заявки на участие в аукционе направляются почтой по адресу: Никитников пер. д.2 , п.5, г. Москва, 103132, Управление делами Президента Российской Федерации, Главное управление международного сотрудничества или подаются нарочным по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 10, под. 9 (или д. 12, под. 8), каб. 330. О прибытии нарочного необходимо заблаговременно сообщить Ларину Александру Юрьевичу по телефону (495) 606-23- 39 или Яирову Сергеею Витальевичу по телефону (495) 606-25-40. |
|  | Порядок подачи заявок на участие в аукционе |
| Государственный заказчик осуществляет прием заявок на участие в аукционе, доставляемых нарочным, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по московскому времени в течение всего срока приема заявок на участие в аукционе. Заявки на участие в аукционе могут быть поданы участником размещения заказа непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
|  | Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |
| Дата начала подачи заявок 12 июня 2010 г. Окончание подачи заявок - до 11-00 часов (по московскому времени) 02 июля 2010 года. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе |
| Обеспечение заявки на участие в аукционе установлено в размере 107 864,45 (сто семь тысяч восемьсот шестьдесят четыре долл. США сорок пять центов) долларов США. Реквизиты для перечисления обеспечения заявки на участие в аукционе: ИНН 7710023340 КПП 771001001 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Управление делами Президента Российской Федерации л/с № 05731003030) Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, р/с 40302810800001000079, БИК 044583001. В назначение платежа указать «Залог на обеспечение заявки на участие в открытом аукционе № АО-УД-9/01-2010 на право заключить государственный контракт на завершение работ по реконструкции служебно-жилого здания федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «РИА Новости» во Французской Республике по адресу: г. Париж, ул. Катру, 14 (строительно-монтажные работы), НДС не облагается». |
|  | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 02 июля 2010 г. в 11-00 часов по московскому времени, по адресу: г. Москва, Никитников пер., д. 2, под. 5, каб. 327. |
|  | Место, дата и время проведения аукциона |
| Аукцион будет проводиться по адресу: г. Москва, Никитников пер., д. 2, под. 5, каб. 431, 08 июля 2010 г., в 15-00 часов по московскому времени. Представители участников аукциона должны прибыть не позднее, чем за 30 мин. до времени начала аукциона для проведения регистрации. В связи с необходимостью оформления пропусков для обеспечения прохода представителей участников аукциона на участие в аукционе в здание, где будет проводиться аукцион, Участник аукциона не позднее чем за 24 часа до времени проведения аукциона должен сообщить контактному лицу Государственного заказчика следующую информацию о своем представителе, направляемом для участия в аукционе: фамилия, имя, отчество (полностью), название должности, наименование организации Участника. Для прохода в здание представителю Участника размещения заявки на участие в аукционе необходимо иметь при себе общегражданский паспорт. При несоблюдении данных условий Государственный заказчик не несет ответственности за невозможность присутствия такого Участника аукциона (его представителя) на процедуре аукционных торгов. |
|  | Шаг аукциона |
| Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта, что эквивалентно 107 864,45 (сто семь тысяч восемьсот шестьдесят четыре долл. США сорок пять центов) долларов США. |
|  | Документы, подтверждающие полномочия Участника аукциона (его представителя) |
| Для участия в аукционе Участник аукциона (его представитель) при регистрации представляет документ, подтверждающий его право заявлять от имени Участника аукциона предложения по цене государственного контракта, подписывать, подавать и получать от имени Участника аукциона любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с участием в аукционе. (Руководитель организации Участника представляет общегражданский паспорт; представитель – общегражданский паспорт и доверенность по форме 4 раздела III). При отсутствии вышеназванных документов Участник аукциона (его представитель) не допускается к участию в аукционе. Регистрация участников аукциона заканчивается за 15 минут до времени начала аукциона. |
|  | Срок заключения государственного контракта |
| Государственный контракт должен быть подписан: - с победителем аукциона в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона; - с Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене государственного контракта (в случае уклонения победителя аукциона от заключения государственного контракта), - в течение 15 (пятнадцати) дней со дня передачи такому Участнику проекта государственного контракта, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона; - с единственным Участником аукциона (в случае, если аукцион признан несостоявшимся) - в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
|  | Обеспечение исполнения государственного контракта |
| Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется Государственному заказчику одновременно с передачей подписанного Участником аукциона, с которым заключается контракт, государственного контракта. Обеспечение исполнения государственного контракта, предоставляемого Заказчику, устанавливается в рублях в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 215 729,00 (двести пятнадцать тысяч семьсот двадцать девять) долларов США. Обеспечение государственного контракта может быть предоставлено по усмотрению Участника размещения заказа в виде: безотзывной банковской гарантии; договор поручительства; передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта (при передаче в залог денежных средств): ФГУП «ГОСЗАГРАНСОБСТВЕННОСТЬ Полное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» Управления делами Президента Российской Федерации Адрес: 109012, г. Москва, Большой Черкасский пер., д.11 Телефон: 606-77-07, факс 606-77-86 ИНН 7705122392 КПП 771001001 ОКОНХ 83000, ОКПО 45399287 СБЕРБАНК РОССИИ ОАО г. Москва Киевское отделение №5278; БИК 044525225; Корр. счет: 30101810400000000225 Расчетный счет (рублёвый): 40502810238260100007 В назначение платежа указать «Залог на обеспечение исполнения контракта на завершение работ по реконструкции служебно-жилого здания федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «РИА Новости» во Французской Республике по адресу: г. Париж, ул. Катру, 14 (строительно-монтажные работы), НДС не облагается». Обеспечение исполнения контракта в виде договора страхования ответственности не принимается. Требования к обеспечению государственного контракта указаны в пункте 7.2. раздела II документации об аукционе. |
|  | Изменение объема работ и цены контракта |
| Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта. |

# РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

## 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Законодательное регулирование

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

В части, прямо не урегулированной законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о размещении заказов, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

Государственный заказчик. Заказчик-застройщик

Государственный заказчик настоящего аукциона – Управление делами Президента Российской Федерации.

Государственный контракт заключается с Заказчиком застройщиком - Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» Управления делами Президента Российской Федерации.

Вид и предмет аукциона. Место, условия и сроки выполнения работ.

    - Государственный заказчик проводит открытый аукцион по определению исполнителя работ в целях заключения с ним государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта.

    - 1.3.2. Победитель аукциона должен будет выполнить работы, являющиеся предметом государственного контракта, в месте и в сроки, указанные в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 2 157 289 (два миллиона сто пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят девять) долларов США.

1.5. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, осуществляется из средств федерального бюджета.

1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ определены в проекте государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе, и указаны в Информационной карте аукциона.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа.

1.6.1. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.1.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом настоящего аукциона. Информация о требованиях к этим лицам содержится в Информационной карте аукциона.

1.6.1.2. Требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.1.3. Требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

1.6.1.4. Требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.6.1.5. Требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа;

1.6.1.6. Требованию о выполнении участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству и реконструкции объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, что и предмет аукциона, стоимость которых составляет не менее чем 20 % начальной (максимальной) цены государственного контракта по одному из объектов капитального строительства.

1.6.1.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, и обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой.

1.6.2. В случае установления факта несоответствия Участника размещения заказа требованиям, указанным в п. 1.6.1., такой Участник отстраняется от участия в аукционе на любом этапе его проведения; в случае признания такого Участника победителем аукциона контракт с ним не заключается.

1.7. 	Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по возмещению таких расходов вне зависимости от результатов настоящего аукциона.

1.8. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

## 2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.

2.1.	Получение документации об аукционе

2.1.1.	Документация об аукционе предоставляется Государственным заказчиком в порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления в электронном виде на сайте www.zakupki.gov.ru.

При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Государственный заказчик и Акционная комиссия будут руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном носителе, утвержденным Государственным заказчиком, и не несут ответственности за содержание документации об аукционе, полученной Участником размещения заказа неофициально.

2.1.2. Участнику размещения заказа следует изучить документацию об аукционе, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.1.3. Заявка Участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции документации об аукционе, но соответствующая всем требованиям Государственного заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.2.	Разъяснение документации об аукционе

    - При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика или Аукционной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Государственный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

    - Любой Участник размещения заказа вправе направить Государственному заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Государственный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса направляет письменно разъяснения положений документации об аукционе, если такой запрос поступил Государственному заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение размещается Государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

### 2.3.	Внесение изменений в документацию об аукционе

2.3.1.	Государственный заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (без изменения предмета аукциона). В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Государственным заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются в письменной форме всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

2.3.2. Участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе на официальном сайте, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений в извещение о проведении аукциона и разъяснений и изменений документации об аукционе. Государственный заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа соответствующей информации.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Государственным заказчиком в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Государственным заказчиком направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

## 3.	 ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

3.1. Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона в подразделе «Подготовка заявки на участие в аукционе» Раздела II и в соответствии с формами, представленными в Разделе III документации об аукционе.

### 3.2.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые другие документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

### 3.3.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.3.1.	Заявка на участие в аукционе должна содержать:

3.3.1.1. Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а)	фирменное наименование (наименования), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, а также контактные данные; (указываются в форме 3 раздела III «Анкета участника аукциона»);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности.

В случае если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа и подписанную руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

В случае если от имени Участника размещения заказа действует лицо, на основании доверенности, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника размещения заказа (по форме 4 раздела III «Форма доверенности»), заверенную печатью и подписанную руководителем, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

г) копии учредительных документов Участника размещения заказа;

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

3.3.1.2. Заявку на участие в аукционе (форма № 2 раздела III).

3.3.1.3. Предложение о выполнении работ (форма № 3 раздела III).

3.3.1.4. Документы или копии документов, указанные в Информационной карте аукциона, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в аукционе:

а) копии документов, указанные в Информационной карте аукциона, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона;

б) документы, указанные в Информационной карте аукциона, подтверждающие выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ, относящихся к тем же группам, что и предмет аукциона, в объеме не менее 20 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта по одному из объектов капитального строительства.

3.4.	Порядок формирования цены государственного контракта

3.4.1. Направляя заявку на участие в аукционе, Участник размещения заказа подтверждает этим своё согласие выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта. При этом конкретное предложение о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6.1. Раздела 6.

3.4.2. Цена государственного контракта включает в себя все налоги, пошлины и сборы, транспортные, прочие и иные расходы, которые исполнитель по государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, и является твердой договорной ценой.

3.5. Требования к описанию выполняемых работ

3.5.1. Участник размещения заказа должен представить подтверждение соответствия предлагаемых к выполнению работ требованиям технической части документации об аукционе, по форме 2 раздела III «Предложение о выполнении работ».

3.6. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе

3.6.1. При подготовке заявки на участие в аукционе Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, содержащиеся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа и подписаны руководителем или уполномоченным им лицом. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.6.4. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.6.5. Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.6. Заявка на участие в аукционе оформляется следующим образом:

Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в открытом аукционе, который подшивается в один том и четко помечается «ОРИГИНАЛ». Кроме того, Участник представляет копии заявки на участие в аукционе, четко помеченные «КОПИЯ» в количестве, указанном в Информационной карте аукциона. В случае расхождений между оригиналом и копией заявки Аукционная комиссия будет руководствоваться оригиналом. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и копию заявки в один конверт. На конверте должны быть указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительстве (для физического лица или индивидуального предпринимателя) Участника размещения заказа, номер и наименование Аукциона, на участие в котором подается данная заявка.

3.6.7. Представленные заявки на участие в аукционе и документы в составе заявки на участие в аукционе не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.4. настоящего Раздела.

## 4.	ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

### 4.1. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе принимаются начиная со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

4.1.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанные в извещении о проведении настоящего аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.1.4. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка не будет доставлена или будет доставлена за пределами установленного срока.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе в письменной форме направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (в отношении одного лота).

4.2.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется представителем Государственного заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

4.2.4. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Государственный заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

4.3.1.	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, отзывающий свою заявку на участие в аукционе, уведомляет об этом Государственного заказчика в письменной форме до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе в обязательном порядке должно указываться фирменное наименование, почтовый адрес Участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника размещения заказа.

4.3.3. Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.

4.3.4.	Изменение Участником размещения заказа своей заявки на участие в аукционе после подачи ее Государственному заказчику не допускается.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Заявки на участие в аукционе, поступившие после дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

## 5.	РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

### 5.1.	Вскрытие заявок на участие в аукционе, полученных в запечатанных конвертах

5.1.1.	Если заявка на участие в аукционе представляется в запечатанном конверте, представитель Государственного заказчика осуществляет вскрытие такого конверта непосредственно после получения.

5.2.	Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

5.2.1. Место, день и время начала рассмотрения Аукционной комиссией поступивших заявок на участие в аукционе указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

5.2.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в пунктах 3.3., 3.5. и 3.6. настоящего Раздела, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела, а также в пунктах 1.7., 1.8.,1.12.-1.15. Информационной карты аукциона.

5.2.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не превышает 10 (десяти) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в пунктах 3.3., 3.5. и 3.6. Раздела 3, и Участников размещения заказа на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 1.7. Раздела 1, осуществляется по принципу: «соответствует требованиям» или «не соответствует требованиям».

5.2.5. Для проверки соответствия Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7. Раздела 1, Государственный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, проведении в отношении такого Участника процедуры банкротства, о приостановлении

деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

5.2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. Раздела 3, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или проведения в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Аукционная комиссия отстраняет такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.2.7. Заявкой, отвечающей требованиям документации об аукционе, признается та, которая соответствует всем требованиям, положениям, условиям и технической части документации об аукционе и не содержит существенных отклонений или оговорок.

Существенными отклонениями или оговорками являются те, которые:

а) любым существенным образом влияют на объем, сроки, качество и другие существенные характеристики подлежащих выполнению работ;

б) ограничивают любым образом права Государственного заказчика или обязательства исполнителя по государственному контракту, как они предусмотрены в документации об аукционе.

5.2.8. Аукционная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой существенного отклонения.

5.2.9. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе, такие заявки не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.

5.3. Допуск к участию в аукционе

5.3.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Аукционной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона;

б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.3.2. Участник размещения заказа не допускается Аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

а) непредоставления определенных пунктом 3.3 настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела;

в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

- заявка не соответствует форме, установленной в документации об аукционе и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе;

- заявка и документы в составе заявки не подписаны должным образом, либо подписаны не уполномоченным лицом;

- заявка и документы не оформлены должным образом;

- предлагаемые условия и качество выполнения работ не соответствуют требованиям Государственного заказчика, установленным в документации об аукционе.

5.3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его Участником аукциона или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Государственным заказчиком на официальном сайте.

5.3.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

## 6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА.

6.1. Порядок проведения аукциона

6.1.1. Место, дата и время проведения аукциона указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Аукционной комиссии, Участников аукциона или их уполномоченных представителей. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные Участниками аукциона.

6.1.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене государственного контракта ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену государственного контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта.

6.1.3. Аукцион ведет Аукционист, который выбирается из числа членов Аукционной комиссии путем открытого голосования членов Аукционной комиссии большинством голосов.

6.1.4. Перед началом проведения аукциона Аукционная комиссия регистрирует Участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Для подтверждения своих полномочий Участники аукциона или их представители при регистрации представляют документы, указанные в Информационной карте аукциона.

После этого Участникам аукциона или их представителям выдаются карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки Участника аукциона (далее – карточки). Регистрация и получение карточек заканчивается в соответствии с датой и временем, указанными в Информационной карте аукциона.

6.1.5. Аукцион проходит следующим образом:

а) аукцион начинается с объявления Аукционистом начала аукциона, предмета государственного контракта, начальной (максимальной) цены государственного контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;

- после этого Аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои предложения о цене государственного контракта путем поднятия карточек;

б) Участник аукциона после объявления Аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», в порядке, установленном в п. 6.1.2., поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Каждое поднятие карточки Участником аукциона является его заявлением о цене государственного контракта, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены государственного контракта, или от последней предложенной Участниками аукциона цены государственного контракта. Заявление о цене государственного контракта, сделанное поднятием карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен Аукционистом.

в) Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления Аукционистом цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.2. настоящего раздела, и новый «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

г) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один Участник аукциона не поднял карточку. В этом случае Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене государственного контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене государственного контракта.

д) победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену государственного контракта.

6.1.6. При проведении аукциона Государственный заказчик осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене государственного контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене государственного контракта, наименовании и месте нахождения Победителя аукциона и Участника, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта.

6.1.7. Протокол подписывается Государственным заказчиком, всеми присутствующими членами Аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Государственного заказчика, второй экземпляр в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передается Победителю аукциона.

6.1.8. Протокол аукциона размещается Государственным заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.1.9. Во время процедуры аукциона Аукционная комиссия самостоятельно или по просьбе Участника аукциона может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 10 минут, но не более 30 минут.

Перерыв в проведения аукциона, может быть объявлен Аукционной комиссией не более двух раз.

6.1.10. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) Участникам аукциона или их представителям запрещается вступать в переговоры между собой, запрещается покидать место проведения аукциона, постоянно держать поднятой свою карточку, физически препятствовать поднятию карточки другим Участником.

6.1.11. При проведении процедуры аукциона и во время перерыва Аукционная комиссия вправе разрешить Участникам аукциона пользоваться телефонной связью.

6.1.12. Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Во избежание накладок технического характера Участник аукциона, желающий осуществлять аудио- и видеозапись аукциона, должен заблаговременно известить Аукционную комиссию о таком намерении.

6.1.13. Любой Участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Государственному заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Государственный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представляет такому Участнику аукциона соответствующие разъяснения.

## 7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.

7.1. Срок заключения государственного контракта

7.1.1.	Государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект государственного контракта (3 экземпляра), который составляется путем включения цены государственного контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.1.2.	Государственный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе, по цене, предложенной Победителем аукциона.

7.1.3. Государственный контракт должен быть подписан Победителем аукциона в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона, со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7.1.4. В случае если Победитель аукциона в срок, указанный в Информационной карте аукциона не представил Государственному заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с подпунктом 7.1.1. настоящего Раздела, Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.1.5. В случае если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта. При этом заключение государственного контракта для Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, является обязательным.

7.1.6. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

7.2. Обеспечение исполнения государственного контракта

7.2.1. В соответствии с пунктом 1.24. Информационной карты аукциона установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта. Государственный контракт заключается только после предоставления Участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения государственного контракта.

Обязательства по государственному контракту, которые должны быть обеспечены:

    - предусмотренный контрактом срок окончания работ;

    - предусмотренные контрактом сроки выполнения этапов работ;

    - надлежащее качество выполнения работ.

7.2.2. Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в пункте 1.24. Информационной карты аукциона.

7.2.4. Если победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.5. Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:

7.2.5.1. безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными законодательными актами Российской Федерации;

7.2.5.2. в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 1.24. Информационной карты аукциона;

7.2.5.3. безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта;

7.2.5.4. срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по государственному контракту и оканчиваться в соответствии с государственным контрактом;

7.2.5.5. безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

7.2.6. Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде поручительства:

7.2.6.1. договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актам Российской Федерации;

7.2.6.2. поручительство должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается контракт, своих обязательств по государственному контракту;

7.2.6.3. договор поручительства также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта;

7.2.6.4. срок действия договора поручительства должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по государственному контракту и на гарантийный срок на выполненные работы;

7.2.7. Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

7.2.7.1. факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»;

7.2.7.2. денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается государственный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту в течение срока, установленного в Проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика; денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны подрядчиком в письменном требовании.

7.2.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по государственному контракту, подрядчик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по государственному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в подразделе 7.2.

7.3. Изменение объема работ и цены контракта

Государственный заказчик при заключении и исполнении государственного контракта вправе изменить объем работ и цену государственного контракта в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», как это предусмотрено в пункте 1.25 Информационной карты аукциона.

## 8. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ.

8.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

8.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Раздела. В случае если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный контракт заключается с Участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, с учетом пункта 7.2. настоящего Раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа цене контракта, не превышающей начальную (максимальную) цену, не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8.4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан Участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому Участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный контракт заключается с учетом пункта 7.2. настоящего Раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона, или по цене государственного контракта, согласованной с указанным Участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены государственного контракта. Такой Участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.5. При непредоставлении Участником аукциона, с которым заключается контракт согласно пунктам 8.2. и 8.4. настоящего раздела, в срок, указанный в Информационной карте аукциона, подписанного проекта контракта, а так же обеспечения исполнения контракта, такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

## 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ.

Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) Государственного заказчика, Аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.

# РАЗДЕЛ III. ПРИЛОЖЕНИЯ. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма № 1.

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. Номер.

Главному управлению

международного сотрудничества

Управления делами Президента

Российской Федерации

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе № АО-УД-9/01-2010 на право заключить государственный контракт на завершение работ по реконструкции служебно-жилого здания федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «РИА Новости» во Французской Республике по адресу: г. Париж, ул. Катру, 14 (строительно-монтажные работы).

1.	Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты __________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

в лице ____________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в технической части документации об аукционе и в проекте государственного контракта, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона.

3. Настоящей заявкой  __________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

подтверждает, что на день подачи заявки:

- в отношении нашей организации (проводится/не проводится) ликвидация юридического лица и не проводится процедура банкротства;

- наша деятельность (приоставлена/не приостановлена) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- (имеется/отсутствует) не оспоренная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов.

4. В случае признания победителем аукциона берем на себя обязательство подписать государственный контракт с Заказчиком – ФГУП "Госзагрансобственность" Управления делами Президента Российской Федерации в соответствии с требованиями документации об аукционе, проектом государственного контракта, являющегося ее частью, и условиями нашего предложения, в срок не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

5.	В случае признания победителем аукциона берем на себя обязательство до подписания государственного контракта предоставить обеспечение государственного контракта в размере и форме, указанных в пункте 1.24. Информационной карты аукциона.

6.	В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене государственного контракта, зафиксированное в протоколе аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.

7. В случае если мы будем признаны единственным Участником аукциона, мы обязуемся подписать государственный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе по начальной (максимальной) цене контракта или по согласованной с заказчиком цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении аукциона и в документации об аукционе.

8. Мы извещены о возможном включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком нами уполномочен _______________________________________.

(Ф.И.О., телефон работника).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________

К настоящей заявке прилагаются документы, указанные в описи на __ листах.

Подпись руководителя (уполномоченного лица) ____________ /  ФИО  /

Участника размещения заказа	МП

## ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе № АО-УД-9/01-2010 на право заключить государственный контракт на завершение работ по реконструкции служебно-жилого здания федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «РИА Новости» во Французской Республике по адресу: г. Париж, ул. Катру, 14 (строительно-монтажные работы).

Настоящим ___________________________________________________

(наименование или ФИО Участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в аукционе нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе. |  |
| 2. | Предложение о выполнении работ. |  |
| 3. | Анкета участника размещения заказа. |  |
| 4. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая полный перечень сведений о юридическом лице, включенных в ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона (для юридических лиц). |  |
| 5. | Копии действующих свидетельств и о допуске на виды работ, предусмотренные предметом аукциона. |  |
| 6. | Платежное поручение, подтверждающее внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. |  |
| 7. | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени участника размещения заказа. Учредительные документы. |  |
| 8. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения (в соответствии с документацией об аукционе). |  |
| 9. | Копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства. |  |
| 10. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа (могут быть приложены: бухгалтерский баланс за последний отчетный период, акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам и сборам, заверенный печатью организации, отзывы заказчиков и иные документы). |  |
| Всего ___ листов. |

Подпись руководителя (уполномоченного лица) ____________ /  ФИО  /

Участника размещения заказа	МП

Форма № 2.

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

по завершению работ по реконструкции служебно-жилого здания федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «РИА Новости» во Французской Республике по адресу: г. Париж, ул. Катру, 14 (строительно-монтажные работы).

- Качество выполняемых работ.

Обязуемся выполнить с высоким качеством все работы, предусмотренные документацией об аукционе, в соответствии с техническим заданием, условиями государственного контракта, действующими СНиП Российской Федерации и, в случае необходимости, специальными нормами в области проектирования и строительства и правилами страны нахождения Объекта.

Обязуемся полностью обеспечить за свой счет работы по предмету аукциона материалами и оборудованием, соответствующими международным стандартам качества ISO.

- Сроки выполнения работ.

Обязуемся полностью выполнить работы, предусмотренные документацией об аукционе и государственным контрактом, в сроки:

Срок выполнения строительно-монтажных работ  -  11 месяцев.

- Сроки предоставления гарантий качества выполняемых работ.

Обязуемся в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, составляющего 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания «Акта приемки законченного реконструкцией объекта приемочной комиссией», устранять за свой счет и в согласованные с Заказчиком-застройщиком сроки все выявленные в ходе эксплуатации Объекта дефекты, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения нами своих обязательств по Контракту. Гарантия распространяется на все выполненные нами работы, а также использованные материалы и смонтированное оборудование.

Подпись руководителя (уполномоченного лица) ____________ /  ФИО  /

Участника размещения заказа	МП

Форма № 3.

## АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Полное наименование

- Официальное сокращенное наименование

- Организационно-правовая форма

- Юридический адрес

- Фактический адрес

- Почтовый адрес

- Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с, к/с, КПП)

- Сведения о филиалах (наименования и фактическое местонахождение)

- Контактные телефоны (с указанием кода города)

- Адрес электронной почты

- Лицо, подписавшее конкурсную заявку  ____________________________ _____________________________________________ (ФИО, должность).

Другая информация, которую Участник размещения заказа считает необходимым сообщить Организатору аукциона.

Доверенность, выданная лицу, которое подписало заявку, прилагается (при необходимости).

Подпись руководителя (уполномоченного лица) ____________ /  ФИО  /

Участника размещения заказа	МП

Форма № 4.

## ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

г. Москва	_______________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

__________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа - доверителя)

доверяет __________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

имеющему(й) паспорт серии _____ № ___________, выданный ___________________________ «____» _________ _____ года, представлять интересы __________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

на открытом аукционе № АО-УД-9/01-2010 на право заключить государственный контракт на завершение работ по реконструкции служебно-жилого здания федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «РИА Новости» во Французской Республике по адресу: г. Париж, ул. Катру, 14 (строительно-монтажные работы), в том числе:

- заявлять на процедуре аукциона от имени доверителя предложения о цене государственного контракта;

- подписывать от имени доверителя, подавать и получать любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ______________________________  ___________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого)	(подпись удостоверяемого)

удостоверяем.

Доверенность действительна по «____» _______________  200__  г.

Подпись руководителя (уполномоченного лица) ____________ /  ФИО  /

Участника размещения заказа	МП

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____________________

на выполнение подрядных работ по завершению реконструкции служебно-жилого здания федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «РИА Новости» во Французской Республике, г. Париж, ул. Катру,14.

| г. Москва | «___» ________________ 2010 г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Предприятие по управлению собственностью за рубежом» 
Управления делами Президента Российской Федерации, (сокращенное наименование - ФГУП «Госзагрансобственность»), г. Москва, в лице Генерального директора Поликарпова Евгения Вячеславовича, действующего на основании Устава предприятия, зарегистрированного Московской регистрационной палатой 04.11.1996 в реестре № 062482 (с изменениями от 10.06.2005), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________________________________ в лице _________________________________________________, действующего на основании ________________________________, признанное победителем аукциона, проведённого Государственным заказчиком – Управлением делами Президента Российской Федерации (протокол ______________ от ______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
 с другой стороны, совместно или по отдельности, именуемые далее 
по тексту «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства выполнить работы по завершению реконструкции служебно-жилого здания федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «РИА Новости» во Французской республике, г. Париж, ул. Катру,14 (далее «Объект») в соответствии с утвержденным Заказчиком «Проектом реконструкции служебно-жилого здания Российского агентства международной информации «РИА Новости» во Французской республике, г. Париж, ул. Катру,14» (далее – проектная документация), являющимся Приложением № 1 к настоящему Контракту.

1.2. Конкретные виды и объем работ определяются в соответствии с утверждаемой Заказчиком «Сметой на реконструкцию служебно-жилого здания Российское агентство международной информации «РИА Новости» во Французской республике, г. Париж, ул. Катру,14», которая будет являться неотъемлемой частью контракта, составленной в соответствии с Приложением № 2.

Статья 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Контракту определяется в соответствии с коммерческим предложением Подрядчика на аукционе и отражается в  «Ведомости стоимости работ по реконструкции служебно-жилого здания Российского агентства международной информации «РИА Новости» во Французской республике, г. Париж, ул. Катру,14», которая будет являться неотъемлемой частью контракта.

Стоимость строительно-монтажных работ составляет ________________ доллара США (______________________________ доллара ____ центов), НДС не облагается (п.1 ст. 146; п.п. 1, п. 4, п/п 1, 2 ст.148 НК РФ).

В том числе в 2010г. выделено средств ______,00 долларов США (_______________ долларов 00 центов).

2.2. Стоимость работ включает в себя все затраты, производимые Подрядчиком при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, включая приобретение материалов и оборудования.

2.3. Стоимость работ по Контракту является твердой, окончательной и не подлежит пересмотру за исключением случаев, оговоренных в п.п. 2.9, 5.1.4, 5.2.5, 8.4 Контракта.

2.4. Все платежи по Контракту осуществляются в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты.

2.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика в адрес Подрядчика относительно обязательств по Контракту.

2.6. Ежемесячный расчет за выполненные работы Заказчик производит на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (далее «Акт») по ф. КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (далее «Справка») по ф. КС-3. Заказчик после подписания данных форм производит расчет с Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после получения бюджетных средств на свой счет при представлении Подрядчиком счета на оплату в 2-х экземплярах.

В счете, представленном Подрядчиком к оплате, указывается стоимость выполненных работ, принятых Заказчиком.

2.7. Окончательный расчет за выполненные в полном объеме работы Заказчик производит на основании подписанного Акта приёмки законченного реконструкцией объекта приемочной комиссией и Акта выверки взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком. Заказчик после подписания указанных документов производит расчет с Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после получения бюджетных средств на свой счет при представлении Подрядчиком счета на оплату в 2-х экземплярах.

2.8. Банковские расходы по переводу денежных средств осуществляются за счёт Подрядчика.

2.9. Работы по Контракту выполняются в пределах бюджетных финансовых средств, выделенных на реконструкцию Объекта.

В случае задержки и/или прекращения бюджетного финансирования, выделяемого на эти цели, Заказчик имеет право остановить работы Подрядчика или прекратить Контракт и произвести с ним расчет за фактически выполненную работу и понесенные затраты, связанные с выполнением обязательств Подрядчика по Контракту. Заказчик в этом случае не несет ответственности перед Подрядчиком за невозможность выполнить в полном объеме условия Контракта.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ по Контракту в течение 20 дней со дня получения утвержденной Государственным заказчиком проектно-сметной документации на стадии «Рабочий проект», а также передачи объекта в производство работ.

3.2. Работы должны быть полностью выполнены в течение 
5 (пяти) месяцев с момента заключения настоящего Контракта в соответствии с согласованным Сторонами «Графиком производства работ», который будет являться его неотъемлемой частью, составленным в соответствии с Приложением № 3.

Статья 4. Обеспечение исполнения

обязательств по Контракту

4.1. Исполнение обязательств по Контракту по выбору победителя аукциона обеспечивается в виде:

- безотзывной банковской гарантии;

- передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 	(депозита);

- договора поручительства.

4.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 % от стоимости контракта_________ долл.США (_________ долларов 00 центов).

4.3. Срок действия обеспечения исполнения контракта устанавливается с учетом  гарантийного срока и оканчивается не ранее его завершения.

Статья 5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Осуществлять текущий контроль за ходом выполнения Подрядчиком работ и осуществлять круглосуточный доступ в любое место на Объекте.

5.1.2. Вносить в пределах предмета Контракта не противоречащие СНиП изменения в объемы работ, которые, по его мнению, необходимы, в пределах стоимости работ по Контракту.

5.1.3. Сообщать письменно о решении об изменении объемов работ не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до планируемого начала выполнения работ, являющихся предметом изменения.

5.1.4. Оформлять изменения, указанные в п. 5.1.2 Контракта, Дополнительным соглашением Сторон, если они влияют на стоимость работ, срок их исполнения, или не предусмотрены Контрактом.

5.1.5. Определять и осуществлять систему допуска на Объект с учетом пожеланий Подрядчика, если они содействуют улучшению работы и не противоречат интересам Заказчика.

5.1.6. Систематически проводить проверку применяемых строительных материалов и оборудования, качества и технологии производства работ.

5.1.7. Проверять соответствие выполненных Подрядчиком работ проектной документации.

5.1.8. Выполнять по согласованию с Подрядчиком работы на Объекте, не вошедшие в Контракт.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Уведомить письменно Подрядчика о назначении своего представителя, осуществляющего технический контроль и надзор за исполнением обязанностей Подрядчика по Контракту.

5.2.2. Передать Подрядчику Объект под реконструкцию за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала работ по соответствующему акту.

5.2.3. Обеспечить возможность доступа на Объект персонала, строительной техники, материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом.

5.2.4. Производить платежи и приемку выполненных работ в установленные Контрактом сроки, а также обеспечить финансирование дополнительных работ и услуг (в пределах выделенных бюджетных ассигнований), предусмотренных Дополнительными соглашениями к Контракту.

5.2.5. В случае обнаружения действующих транзитных коммуникаций последние переносятся за пределы участка с оплатой сверх общей стоимости работ по Контракту в пределах выделенных бюджетных ассигнований и оформляются соответствующим Дополнительным соглашением Сторон.

5.2.6. Передать по акту Подрядчику утвержденный «Проект реконструкции служебно-жилого здания Российского агентства международной информации «РИА Новости» во Французской республике, г. Париж, ул. Катру,14, в одном экземпляре.

В случае выявления замечаний Подрядчиком, Заказчик обязан рассмотреть их и сообщить Подрядчику о принятом решении в течение 10 (десяти) дней.

Статья 6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик вправе:

6.1.1. При получении «Проекта реконструкции служебно-жилого здания Российского агентства международной информации «РИА Новости» во Французской республике, г. Париж, ул. Катру,14» в соответствии с п.5.2.6 Контракта и выявления в ней недостатков сообщить свои замечания Заказчику в течение 10 дней с момента ее получения. По прошествии данного срока замечания не принимаются .

6.1.2. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком проектной документации, фронта работ, перечисления платежей, остановки работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, перенести срок начала работ и продлить срок окончания работ на соответствующий период с внесением изменений в «График производства работ», оформленных дополнительным соглашением к Контракту. При этом имущественная ответственность по срокам исполнения контрактных обязательств на данный период не применяется.

6.1.3. По письменному согласованию с Заказчиком, использовать свободные от производства работ площади на Объекте под служебные, бытовые и складские помещения.

6.1.4. При согласовании в установленном порядке с Заказчиком передать выполнение части работ по Контракту субподрядчикам.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Полностью обеспечить за свой счет работы по Контракту материалами и оборудованием, которые соответствуют международным стандартам качества. Документально подтверждать стоимость израсходованных материальных ресурсов и оборудования.

6.2.2. Выполнить с высоким качеством все работы, предусмотренные Контрактом и Дополнительными соглашениями к нему, СНиП Российской Федерации и, в случае необходимости, специальными правилами страны нахождения Объекта.

6.2.3. Гарантировать устойчивость и надежность конструкций зданий и сооружений, отделки, а также отдельных устройств и узлов, которые являются предметом Контракта.

6.2.4. Застраховать до начала выполнения работ по Контракту своих работников от несчастных случаев во время проведения работ по Контракту.

Застраховать строительно-монтажные риски, а также риски, предусмотренные ст.ст.741-742 Гражданского кодекса Российской Федерации, и гражданско-правовую ответственность, предусмотренную, в том числе в порядке ст.4 Контракта, ст. 932 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Копии соответствующих документов, подтверждающих страхование, предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) дней.

6.2.5. Возместить ущерб:

- причиненный работникам увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей на Объекте, а также обеспечить контроль за соблюдением ими техники безопасности и пожарной безопасности, выполнение социальных обязательств по отношению к ним;

- третьим лицам при наступлении страхового случая.

6.2.6. Оплачивать ежемесячно расходы по водоснабжению, отоплению, электроснабжению, связи и проживанию, необходимые для производства работ, согласно документам, подтверждающим эти расходы по действующим тарифам.

6.2.7. Уведомить письменно Заказчика о назначении своего представителя, осуществляющего контроль за исполнением обязательств по Контракту и обеспечить его постоянное нахождение на Объекте во время производства работ.

6.2.8. Нести полную ответственность за сохранность строительных материалов, механизмов и оборудования, а также за все действия, связанные с выполнением работ по Контракту в пределах срока его действия, которые могут нанести ущерб Объекту, другой собственности Заказчика или третьим лицам.

6.2.9. Обеспечить содержание Объекта в надлежащем состоянии. По завершении работ в течение 5 (пяти) рабочих дней освободить Объект от машин и оборудования, а также убрать строительный мусор.

6.2.10. Не допускать посторонних лиц на Объект без разрешения Заказчика или его представителя, строго соблюдать определенную Заказчиком систему допуска на Объект.

6.2.11. Хранить на Объекте контрольный экземпляр проектной документации и отражать в исполнительной документации изменения, возникшие в процессе производства работ, с приложением обоснований, и по первому требованию представить их Заказчику.

6.2.12. Вести журнал производства работ, а при необходимости, журналы бетонных и сварочных работ, где должен проводить описание ежедневных работ, их объемов, характера условий выполнения работ и других факторов, влияющих на них.

6.2.13. Исправить немедленно по указанию Заказчика за свой счет и своими средствами без продления контрактных сроков работы, выполненные не в соответствии с условиями Контракта.

6.2.14.	Нести все командировочные затраты, налоговые выплаты и сборы, связанные с исполнением данного Контракта.

6.2.15.	Получить (при необходимости) за свой счет разрешения от местных административных и других организаций на выполнение работ на Объекте.

6.2.16.	Нести ответственность за соблюдение порядка производства работ, в том числе за получение всех необходимых согласований, действующих на территории страны – места производства работ.

6.2.17.	Отвечать за сроки и качество выполняемых работ по Контракту, в том числе осуществляемых субподрядчиками.

6.2.18. Оказывать всяческое содействие и помощь в проводимых Заказчиком проверках применяемых строительных и отделочных материалов, оборудования и технологий производства работ.

6.2.19. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению Контракта и оказывать всяческое содействие и помощь при осуществлении Заказчиком текущего контроля за ходом работ.

Статья 7. Сдача-приемка выполненных работ

7.1. На выполненные работы ежемесячно составляется Подрядчиком и подписывается Заказчиком Акт по унифицированной форме КС-2 и Справка по унифицированной форме КС-3. Приемка работ и подписание Акта и Справки производится Заказчиком, в случае его согласия, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их предоставления.

7.2. Основанием для составления форм КС-2 и КС-3 служит «Смета на реконструкцию служебно-жилого здания Российского агентства международной информации «РИА Новости» во Французской республике, г. Париж, ул. Катру,14», утвержденная Заказчиком.

7.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику формы КС-2 и КС-3 не позднее 25 числа расчетного месяца.

7.4. Приемка выполненных работ в полном объеме проводится приемочной комиссией, назначенной Заказчиком с участием Подрядчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней, исчисляя от даты получения уведомления о завершении работ, и оформляется подписанием Акта приемки законченного реконструкцией объекта приемочной комиссией.

7.5. При обнаружении видимых дефектов и недостатков в работе, выполненной Подрядчиком, комиссия письменно излагает свои замечания и устанавливает сроки их исправления Подрядчиком за его счет. Работы с исправленными недостатками представляются комиссии повторно.

7.6. По завершении работ на Объекте Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в 3-х экземплярах (чертежи, схемы, сертификаты качества и соответствия, акты на скрытые работы и др.), что оформляется актом передачи в двухдневный срок после ее предоставления при отсутствии замечаний со стороны Заказчика.

Статья 8. Проверка материалов и оборудования

8.1. Заказчик, вправе производить проверку строительных материалов, изделий и оборудования, поставленных Подрядчиком на Объект, методами неразрушающего контроля.

8.2. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования, материалов в соответствии с требованиями СНиП Российской Федерации. Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха и прочего оборудования выполняется силами Подрядчика с участием представителей Заказчика.

8.3. Подрядчик обязан при выполнении работ использовать строительные материалы и оборудование, соответствующие условиям Контракта.

8.4. Если в Контракте не упомянута характеристика строительных материалов и оборудования, то их тип и уровень качества должен быть согласован между Заказчиком и Подрядчиком в пределах, не превышающих показатели стоимостей, указанных в Контракте.

По желанию Заказчика отдельные позиции строительных материалов, изделий с индивидуальными качествами и характеристиками, превышающими по стоимости уровень, заложенный в Контракте, могут быть поставлены и использованы Подрядчиком на Объекте при соответствующем изменении общей стоимости работ, оформленной Дополнительным соглашением.

Статья 9. Проверка скрытых работ

9.1. Под скрытыми понимаются работы, закрываемые последующими работами или конструкциями, ввиду чего качество и точность их выполнения невозможно определить после закрытия. К скрытым работам относятся также все работы по бетонированию конструкций или отдельных элементов зданий и сооружений.

9.2. Все скрытые работы должны закрываться последующими работами после подписания представителем Заказчика Акта освидетельствования скрытых работ и соответствующей записи в журнале производства работ. Если Подрядчик нарушил это правило, представитель Заказчика имеет право провести необходимую проверку со вскрытием этих работ. Расходы по проверке, испытанию и восстановлению возлагаются на Подрядчика.

9.3. Подрядчик, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала работ, письменно уведомляет Заказчика о необходимости проверки на участке скрытых работ с указанием характера, места, времени их проведения. В случае необходимости привлечения для данной приемки представителей других организаций письменное уведомление производится за 48 (сорок восемь) часов.

9.4. Задержка освидетельствования Заказчиком или его уполномоченным представителем выполненных скрытых работ более чем на 24 (двадцать четыре) часа должна быть зафиксирована Актом, который дает право Подрядчику предъявлять претензии Заказчику в соответствии с Контрактом.

9.5. Подрядчик составляет односторонний Акт о принятии скрытых работ, если Заказчик не пребывает к назначенному времени или, получив письменное уведомление от Подрядчика в порядке п.9.3 Контракта, оставляет его без ответа.

Статья 10. Отклонение работ от контрактных условий

10.1. При возникновении технических вопросов, препятствующих выполнению работ по Контракту, Подрядчик должен незамедлительно информировать об этом Заказчика в письменном виде.

Заказчик при получении вышеуказанной информации обязан немедленно обсудить эти вопросы с Подрядчиком с тем, чтобы избежать промедления в производстве работ.

10.2. Работы, которые выполнены не в соответствии с Контрактом, Подрядчик должен исправить по указанию Заказчика за свой счет и своими средствами без продления контрактных сроков работ.

Статья 11. Качество работ и гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует:

11.1.1. Качественное выполнение работ по Контракту в полном объеме в соответствии с проектной документацией.

11.1.2. Своевременное и за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе производства работ и после их завершения в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

11.1.3. Нормальное функционирование Объекта, инженерных систем и оборудования при условии правильной эксплуатации Объекта Заказчиком.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания «Акта приемки законченного реконструкцией объекта приемочной комиссией» на все работы, выполненные Подрядчиком, а также использованные материалы и смонтированное оборудование.

11.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли по вине Заказчика.

11.4. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранять в согласованные с Заказчиком сроки выявленные в ходе эксплуатации Объекта дефекты, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту. В случае появления вышеуказанных дефектов Заказчик уведомляет о них Подрядчика и не позднее чем в двадцатидневный срок составляют рекламационный акт, где фиксируются даты обнаружения и устранения дефектов, устанавливаются объемы и стоимость работ по их устранению. Гарантийный срок относительно объема работ, который был исправлен или заменен, продлевается на соответствующий период.

11.5. Если Подрядчик не выполнит свои гарантийные обязательства в установленный рекламационным актом срок, Заказчик имеет право осуществить работы за Подрядчика с отнесением расходов на его счет. В этом случае Подрядчик в течение 10 (десяти) дней обязан возместить Заказчику понесенные затраты согласно рекламационному акту из предусмотренной гарантийной суммы. Гарантийный срок относительно объёмов работ, которые были исправлены, продлевается на период устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

11.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию одной из Сторон проводится экспертиза. Расходы по экспертизе несет Сторона, назначившая экспертизу. Если заключение экспертизы будет в пользу Стороны, назначившей экспертизу, вторая Сторона возместит другой Стороне понесенные в связи с этим убытки. При назначении экспертизы по соглашению Сторон, эти расходы делятся между Сторонами поровну.

Статья 12. Ответственность сторон

12.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Подрядчик за нарушение сроков начала и завершения работ, кроме случаев указанных в п. 6.1.2 Контракта, уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ за каждый календарный день задержки.

12.3. В случае несвоевременного исполнения платежей, предусмотренных Контрактом и Дополнительными соглашениями к нему, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, за исключением случая оговоренного в п. 2.9 Контракта.

12.4. В случае остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика или несвоевременного предоставления фронта работ, Заказчик уплачивает Подрядчику за каждый день простоя стоимость понесенных им затрат (в т.ч. расходов на содержание специалистов) сверх общей стоимости работ по Контракту, за исключением случая оговоренного в п. 2.9 Контракта. При этом Стороны оформляют Дополнительное соглашение, в котором оговаривают виды и размеры понесенных Подрядчиком затрат и срок возобновления работ.

12.5. За несвоевременную приемку или отказ от приемки выполненных работ надлежащего качества Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от стоимости предъявленных к приемке работ, за каждый день задержки.

12.6. За несвоевременную оплату расходов, предусмотренных п.6.2.6 Контракта Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,2 (две десятых) % за каждый день просрочки от суммы невнесенного платежа.

12.7. При выявлении дефектов работ, в том числе во время гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 (пять десятых) % от стоимости работ, выполненных с ненадлежащим качеством за каждый день сверх установленного срока по их исправлению.

12.8. Уплата неустойки производится Стороной, нарушившей обязательство, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения обоснованных претензий, обусловленных ст. 12 Контракта.

12.9. В случае несогласия или отказа Стороны, нарушившей обязательство, от уплаты неустойки, данные спорные вопросы рассматриваются в соответствии со статьей 16 Контракта.

12.10. Уплата неустойки и возмещение затрат не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

Статья 13. Форс-мажорные обстоятельства

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием – природных явлений (стихийных бедствий), действий внешних объективных факторов (указы и распоряжения государственных органов) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Контракта, и их невозможно было ни предвидеть ни предотвратить.

13.2. Стороны будут прилагать все усилия к выполнению обязательств по Контракту при наступлении форс-мажорных обстоятельств для каждой из них.

13.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 48 (сорока восьми) часов информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме с предоставлением подтверждающего документа.

Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение обязательств по Контракту.

13.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия, или, по договоренности Сторон, Контракт может быть прекращен, что оформляется Дополнительным соглашением.

13.5. Если форс-мажорные обстоятельства вызвали уничтожение или порчу результата ремонтно-строительных работ, которые были приняты Заказчиком по акту, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных им до форс-мажорных обстоятельств, и вправе заключить с Подрядчиком Дополнительное соглашение на выполнение работ по восстановлению Объекта.

Статья 14. Конфиденциальность

14.1. В целях обеспечения защиты законных прав и интересов Сторон, Заказчик и Подрядчик обязуются не разглашать в печати или других средствах массовой информации, а также не передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны полученные в ходе реализации Контракта сведения, содержащие коммерческую, служебную или иную тайну.

14.2. В течение срока действия Контракта и впоследствии Подрядчик не может в устной либо в письменной форме, без письменного разрешения Заказчика, разглашать третьему лицу любую информацию о деятельности Заказчика, технической и экономической информации, методах работы, показателях финансово-хозяйственной деятельности и оказанных ему услугах.

Статья 15. Действие контракта. Его изменение и прекращение

15.1. Контракт совершен   «___»_____________ 200___ года.

Контракт вступает в действие с момента его совершения Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Контракту.

15.1.1. Срок действия настоящего Контракта может быть продлен по обоюдному согласию Сторон. Условия продления определяются сторонами не менее чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего контракта.

15.2. Контракт может быть прекращен ранее срока его окончания:

15.2.1. В одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его прекращения, если иное не оговорено дополнительно.

15.2.2. При этом Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, известив Подрядчика за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения, в случаях:

- задержки начала или завершения работ на Объекте по вине Подрядчика более чем на 30 (тридцать) рабочих дней сверх контрактных условий;

- систематического (более 3 раз оформленных Актом) несоблюдения Подрядчиком требований СНиП по качеству выполняемых работ, предусмотренных Контрактом.

15.2.3. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случаях:

- задержки по вине Заказчика платежей более чем на 30 (тридцать) банковских дней сверх контрактных условий;

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней.

15.2.4. По обоюдному согласию Сторон.

15.2.5. По обстоятельствам, указанным в статье 13 Контракта.

15.3. Досрочное прекращение Контракта в порядке ст. 15.2.1 Контракта оформляется уведомлением Стороны, по инициативе которой осуществляется прекращение Контракта.

Изменение, досрочное прекращение и/или/ расторжение Контракта, в порядке ст. 15.2.4 Контракта, оформляется Дополнительным соглашением Сторон к нему в 2-х экземплярах в простой письменной форме и скрепляется подписями и печатями обеих Сторон.

15.4. После письменного уведомления Заказчика о расторжении Контракта Подрядчик немедленно прекращает производство работ.

15.5. При расторжении Контракта Стороны производят окончательные взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат в течение 15 (пятнадцати) дней, исчисляя от даты получения уведомления о расторжении или заключения дополнительного соглашения.

Статья 16. Разрешение споров и применимое право

16.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Контракта, в процессе его исполнения или в связи с ним, Стороны будут стремиться урегулировать в досудебном порядке:

16.1.1. В добровольном порядке путем проведения переговоров;

16.1.2. В случае недостижения согласия путем переговоров в претензионном порядке.

Сторона, получившая претензию, рассматривает ее и направляет ответ Стороне, предъявившей претензию, в течение 20 (двадцати) дней, исчисляя от даты получения претензии.

16.2. В случае недостижения согласия в досудебном порядке, споры и разногласия, не урегулированные Контрактом, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.3. При разрешении спора об исполнении денежных обязательств в судах Российской Федерации сумма исковых требований рассчитывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на день предъявления иска. При понижении курса валюты, по которой происходит расчет по Контракту в период между датой наступления денежных обязательств по Контракту и датой предъявления исковых требований, расчет производится на дату возникновения неисполненных денежных обязательств.

16.4. Все, что не предусмотрено настоящим Контрактом, регулируется законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Прочее

17.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам  без предварительного письменного разрешения другой Стороны.

17.2. Контракт совершен в Москве, текст Контракта составлен в трех экземплярах на русском языке, каждый из которых подлинный, скреплен подписями и печатями Сторон по Контракту и имеют одинаковую юридическую силу.

17.3. Все приложения, соглашения, уведомления, сметы и дополнения к Контракту, составляют его неотъемлемую часть.

17.4. Каждый экземпляр Контракта изложен на __ листах и состоит непосредственно из текста Контракта на __ листах.

17.5. Один экземпляр Контракта хранится у Заказчика, один – у Подрядчика, один передается на хранение Государственному заказчику - Управлению делами Президента Российской Федерации.

Статья 18. Юридические адрес и реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК: ФГУП «Госзагрансобственность» | Юридический адрес: 109012, Москва, Б. Черкасский пер. д.11. Фактический адрес: 109012, Москва, Б. Черкасский пер. д.11. ИНН 7705122392; КПП 771001001 Сбербанк России ОАО г.Москва Киевское отделение №5278 БИК 044525225 Корр. счет: 30101810400000000225 Расчетный счет: 40502810238260100007 |
| --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК: |  |

Подписи:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ФГУП «Госзагрансобственность» ________________ Е.В. Поликарпов |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №___ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Государственному контракту №______________ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от "____"_______________2010г. |
|  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  |
|  | Генеральный директор |  |  |  |  | __________________ |  |
|  | ФГУП "Госзагрансобственность" |  |  |  |  | __________________ |  |
|  | __________________________ |  |  |  |  | __________________ |  |
|  |  | Е.В.Поликарпов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМЕТА |  |
| на завершение работ по реконструкции служебно-жилого здания федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «РИА Новости» во Французской Республике по адресу: г. Париж, ул. Катру, 14. |  |
| № п/п | № по разделу | Обоснование | Вид работ | Един. измер. | Кол-во | Цена ед. измерения долл. США | Стоимость всего долл. США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по смете, долл. США |  |  |  |  |  |
|  | Составил: /________________________/ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №___ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Государственному контракту №______________ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от "____"_______________2010г. |  |  |  |  |
|  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  |
|  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________ |  |  |
|  | ФГУП "Госзагрансобственность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________ |  |  |
|  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________ |  |  |
|  |  | Е.В.Поликарпов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРАФИК |
| производства работ по реконструкции служебно-жилого здания федерального государственного унитарного предприятия «Российское агентство международной информации «РИА Новости» во Французской Республике по адресу: г. Париж, ул. Катру, 14 |
| № п/п | Наименование видов работ | 201___ - 201__гг. |
|  |  |  |  | Декада |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Составил: /________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТЕНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ